GloveK 운영 어드민

기능정의서 (Functional Specification)

확정 요구사항 통합본 — 전 화면·액션 정의 + 외부 서비스 연동 투두 + 서버·인프라

Glovek · Dino Studio

v1.0 · 2026. 7. 31. · 기준: UI 프로토타입 v2.5 + 개발문서 00~20

# 목차

# 1. 문서 개요

본 문서는 GloveK 운영 어드민의 확정 기능정의서다. 지금까지 확정된 모든 요구사항 — 리드 유입부터 미팅·제안·계약·결제·온보딩·운영·정산까지의 단일 원장 운영, AI 자동화, 발송 채널 통제, 구글 드라이브 기반 자산 관리 — 를 화면·액션 단위로 기록하고, 외부 서비스 연동 투두와 서버·인프라 요건까지 포함한다. 이 문서 하나로 어떤 개발자든 범위와 규칙을 파악하고 착수할 수 있는 것을 목표로 한다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 범위 | 운영 어드민 웹앱(26개 화면 + 세부 플로우 7종) · 외부 연동 10종 · 서버 인프라 |
| 기준 산출물 | UI 프로토타입 v2.5(glovek-admin-ui.html) · 개발문서 00~20 · 기획안·부속서류 |
| 대상 규모 | 브랜드 200~300개(초기 30~50) × 담당자 5~7명(확장 30~40명) |
| 제외 | glovek.space 고객용 사이트 자체 개발(기존 시스템 — 읽기 연동만), 결제 수납 자체 구현(glovek이 수납) |

# 2. 시스템 핵심 원칙 (전 기능에 우선하는 철칙)

| # | 원칙 | 정의 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 단일 원장 | 1 브랜드 = 1 행. 중복 판정 키: 이메일 → 전화 → 사업자번호 → 브랜드명 순. 어떤 유입 경로든 같은 원장에 병합 |
| P2 | 상태 전진 전용 | 상태(lead_new→…→settling)는 앞으로만 이동. 후진 없음, 이탈은 dropped(사유 필수·결재) |
| P3 | 게이트 강제 | 상태 이동은 서버가 게이트 검증(422 + 부족 항목 반환). UI는 이를 그대로 표시 — 우회 불가 |
| P4 | 3중 방어 | 게이트 + SLA(미팅 7일·서류 10일·방치 7일, KST 영업일) + 에스컬레이션(T0→T1→T2 파트장→T3 대표) |
| P5 | 발신 채널 통제 | 모든 메일은 회사 계정(@dinostudio.kr), 문자는 지정 번호로만. 개인 이메일·개인 번호 사용 금지. 해당 채널 수발신 전량 시스템 수집 → 고객 카드 자동 연결 |
| P6 | 발송 전 확인 | 발송류 버튼은 즉시 발송 금지 — 반드시 내용 미리보기 모달(받는이·발신·제목·본문) 경유 후 승인·발송 |
| P7 | 자산 = 드라이브 원본 | 모든 첨부는 자산 선택기(구글 드라이브 기반) 경유. 원본은 드라이브 1곳, 카드에는 링크만 — 중복 파일 금지 |
| P8 | 담당 규칙 | 로그인 사용자가 자기 파트의 기본 담당. 자료를 수정하는 순간 그 사람이 해당 자료의 담당자로 자동 기록(마지막 수정자 = 현재 담당). 파트별 기본 담당은 자산 저장소에서 지정 |
| P9 | 결제 실체 | 어드민은 결제 안내만 발송. 수납은 glovek.space(카드 직접 결제·구독). 카드 결제 = 웹훅 자동 확인, 계약서·이체 = 수기 확인(T2+). 상태값은 자동/수동 병행 |
| P10 | 민감정보 금지 | 카드번호·신분증·비밀번호는 저장·로그·AI 컨텍스트 어디에도 두지 않는다(요약+원본 링크만). 신분증류는 파일 API에서 제외 |
| P11 | 기존 시스템 보호 | glovek.space 기존 테이블은 read-only. 원장 hard-delete 금지(is_test·archived 플래그) |
| P12 | AI는 초안, 사람이 확정 | AI는 브리프·메일 초안·진단·팔로업을 준비만 한다. 발송·상태 변경 등 실행은 항상 담당자 승인 후 |

# 3. 정보 구조(IA) — 메뉴 트리

| 그룹 | 화면 | 핵심 역할 |
| --- | --- | --- |
| 대시보드 | 오늘(홈) · 파이프라인 보드 · 워크큐 · SLA 모니터 | 오늘 할 일 · 전 브랜드 칸반(DnD) · 처리 대기열 · 3중 방어 관제 |
| 고객 | 브랜드(원장) · 브랜드 360 · 리드 가져오기 | 단일 원장 검색 · 브랜드 종합 카드(9탭) · CSV/수동 등록+가드레일 |
| 영업 | 미팅 캘린더 · 제안서 · 계약·결제 | 줌 일정(DnD) · 견적 단일 원천 · 결제 안내/확인 |
| 마케팅 | 마케팅 프로젝트 · 캠페인·윈백 | 개별 프로젝트 파이프라인 + 루틴 운영대행(2트랙) · 세그먼트 발송 |
| 커뮤니케이션 | 메일함 · 발송 센터 · QnA 지식베이스 | 회사 계정 수발신 전량 · 대량 메일/문자(그룹 3방식) · 답변 자산화 |
| 온보딩·제품 | 서류·물류 · 제품·인증·재고 · 자산 저장소 | 서류 매트릭스 · 제품별 인증 자료 단위 · 파일/레퍼런스/드라이브 연동 |
| 운영·정산 | 운영 사이클 · 정산 | 주차 런 체크 · 정산·해지·환불 |
| AI·관리 | AI 인사이트 · 결재함 · Slack 알림 관리 · 설정 · 사용 가이드 · 포털 | 분석 · 승인 워크플로 · 알림 라우팅 · 계정 프로비저닝 · 브랜드 셀프서비스 |
| 세부 플로우 | ① 리드 유입 ② CSV 등록 ③ 줌 미팅 ④ 게이트·SLA ⑤ 제안→계약→결제 ⑥ 결재 ⑦ 초대·계정 | 실제 스텝을 밟아보는 교육·검증용 화면 |

# 4. 전역 시스템 (모든 화면 공통 동작)

| 시스템 | 정의 | 규칙 |
| --- | --- | --- |
| 상태 이동 모달 | 원장의 유일한 상태 전진 수단 | 게이트 체크리스트 표시 → 미충족 시 422 차단(부족 항목+바로가기) → 충족 시 이동+이력 기록. 스테퍼·배지·게이트 카드 즉시 갱신 |
| 범용 모달 | 계약 등록·결제 안내·발송 확인·미팅 제안·심층분석·자산 선택 등 모든 폼형 액션 | 제목/본문/취소/확인. 확인 시 액션 실행+토스트 |
| 발송 전 확인 | 발송·리마인더·안내 버튼 전체 | P6 — 미리보기 모달 필수 경유. 발송 시 카드 컨택 기록+알림 해제+행 완료 |
| 자산 선택기 | 파일 첨부·파일 선택 버튼 전체(다른 모달 내부 포함) | P7 — 드라이브 검색/최근 파일/새 업로드(→드라이브 저장) 3방식 |
| 드래그앤드랍 | 파이프라인 보드 카드 · 미팅 캘린더 일정 | 칸반: 권한 검사→게이트 검사→통과 시만 이동. 캘린더: 이동 시 '변경 제안' 상태(상대 동의 후 확정) |
| 토스트·툴팁 | 전 액션 결과 피드백 · 주요 버튼 호버 설명 | 가이드 문서 없이도 사용 가능하게 — 버튼마다 무엇이 일어나는지 표기 |
| 완료 행 처리 | 워크큐·결재함에서 처리된 행 | 회색+취소선+✓, 버튼 비활성 — 이중 처리 방지 |
| 전역 검색 | 상단 검색(단축키 /) | 브랜드·담당·이메일·사업자번호 — 원장 중복 키와 동일 인덱스 |

# 5. 화면별 기능정의

※ 표 형식: 요소(버튼·영역) → 동작 → 결과 → 권한·연동. '연동'의 숫자는 개발문서 번호.

## 5.1 대시보드

### 5.1.1 오늘(홈)  (s-home)

목적  출근 직후 3분 안에 '오늘 내가 할 일'이 끝나는 화면. 로그인 기본 화면.

| 요소 | 동작 | 결과 | 권한·연동 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI가 체크한 지금 해야 할 일 | 자동 정렬 목록 | 유입 알림·담당 수락이 최상단(경과 시간 칩), 이하 우선순위순 | AI 우선순위 · 06 |
| [담당 수락] | 클릭 | 수락 즉시 SLA 타이머가 담당 기준으로 시작 | 본인 · 03 |
| [승인·발송] (메일 초안) | 클릭 | 발송 전 확인 모달 경유(P6) → 발송+행 완료 | 본인 · 09 |
| [승인]/[거절] (담당 지정 제안) | 클릭 | 지정 확정/반려 — 줌 호스트 자동 감지 기반 제안 | 본인 · 08 |
| KPI 4카드·퍼널 스트립 | 클릭 | 해당 화면 이동 | 전 역할 · 04 |
| [+ 리드 등록] | 클릭 | 등록 폼(날짜 그룹 지정 포함) | 전 역할 · 02 |
| [일일 점검 리포트] | 클릭 | AI 일일 리포트 열람 | 전 역할 · 06 |

### 5.1.2 파이프라인 보드  (s-kanban)

목적  전 브랜드를 상태 컬럼 칸반으로. 카드 드래그가 곧 상태 이동 시도.

| 요소 | 동작 | 결과 | 권한·연동 |
| --- | --- | --- | --- |
| 브랜드 카드 | 드래그앤드랍 | ① 권한 검사: 담당 아니면 얼랏 모달(파트장 권한 진행 선택) → ② 게이트 검사: 미충족이면 422 차단 모달(부족 항목+바로가기), 카드 안 옮겨짐 → ③ 통과 시만 이동+상태 전진 | 12+03 |
| 카드 클릭 | 클릭 | 브랜드 360 열기 | — |
| 필터(담당·등급·SLA) | 선택 | 보드 필터링 | — |
| 드롭 대상 컬럼 | 드래그 중 | 점선 하이라이트 — 놓을 수 있는 곳 표시 | — |

### 5.1.3 워크큐  (s-queue)

목적  지금 처리해야 할 일의 단일 대기열(SLA 임박순).

| 요소 | 동작 | 결과 | 권한·연동 |
| --- | --- | --- | --- |
| [초안 승인·발송]류 | 클릭 | 메일 미리보기 모달(받는이/발신=회사 계정/제목/본문 수정 가능) → [승인·발송] 시 발송+카드 컨택 기록+알림 해제+행 완료 | P6 · 09 |
| [승인]류(비발송) | 클릭 | 즉시 처리, 행 완료, 토스트 | 본인/T2 |
| 행 클릭 | 클릭 | 브랜드 360 이동 | — |

### 5.1.4 SLA 모니터  (s-monitor)

목적  3중 방어 관제탑 — 위반·임박·에스컬레이션 현황.

| 요소 | 동작 | 결과 | 권한·연동 |
| --- | --- | --- | --- |
| 위반 리스트 | 열람/클릭 | T0~T3 배지·경과일 → 브랜드 360 | 03 |
| [T2 승급 확인] | 클릭 | 파트장 결재 연동 | T2 · 12 |
| 해소 이력 | 열람 | 해소된 위반의 처리 기록 | — |

## 5.2 고객

### 5.2.1 브랜드(원장)  (s-brands)

목적  1 브랜드 = 1 행의 단일 원장. 전 브랜드 검색·필터.

| 요소 | 동작 | 결과 | 권한·연동 |
| --- | --- | --- | --- |
| 검색 | 입력 | 이름·사업자번호·이메일·전화 — 중복 판정 키와 동일 | 01 |
| 필터 | 선택 | 상태·등급·담당·날짜 그룹 | — |
| 행 클릭 | 클릭 | 브랜드 360 | — |
| [+ 리드 등록]/[CSV] | 클릭 | 등록 폼 / 리드 가져오기 | 02 |

### 5.2.2 브랜드 360 — 헤더  (s-b360)

목적  한 브랜드의 모든 것. 헤더 액션바 + 9개 탭.

| 요소 | 동작 | 결과 | 권한·연동 |
| --- | --- | --- | --- |
| [✉️ 메일] | 클릭 | 개별 메일 모달(발신: 회사 계정 고정, AI 초안) → 발송 시 카드 히스토리 자동 | P5·P6 · 09 |
| [📱 문자] | 클릭 | 개별 문자 모달(발신: 지정 번호 고정) → 동일 | 09 |
| [📹 미팅 제안] | 클릭 | 줌 미팅 제안 모달: 받는이·방식(예약 링크/시간 제안)·AI 초안 → 발송+카드 기록. 예약 확정 시 웹훅으로 캘린더 자동 등록 | 08 |
| [📞 접촉 기록] | 클릭 | 수동 컨택 기록 입력 | contacts |
| [상태 이동] | 클릭 | 상태 이동 모달(§4) | 03 |

브랜드 360 — 탭 9개

| 탭 | 내용 | 주요 액션·규칙 |
| --- | --- | --- |
| 개요 | 스테퍼·AI 요약·등급 5대 지표 체크 관리·미팅 설문·브랜드측 인물·게이트 카드 | 5대 지표: 원천=고객 셀프진단(glovek), 보정=담당이 여기서 체크(보정값 우선). 지표별 출처 라벨(미팅 확인/크롤러/FDA 서류/선언값). [저장→등급 재계산](5/5=S·4=A·2~3=B·0~1=C, glovek과 동일 로직) · [AI 재진단] |
| 회사 | 사업자정보·사업자등록증·세금계산서·정산계좌·브랜드정보 + AI 기업·브랜드 심층분석 | [심층분석 실행]: 사업자번호·자사몰·스토어 기반 매출 추정/회사 구조/채널·CRM/포지셔닝 분석. 서류 업로드는 자산 선택기 경유 |
| 타임라인 | 전 이벤트 시계열 | 상태 전이·미팅·메일/문자 발송(개별+대량 합산)·서류·결제 자동 연동 |
| 미팅 | 줌 미팅 목록·회의록·AI 팔로업 | 회의록 자동 등재 · [팔로업 초안 보기] |
| 서류 | 필수 서류 체크리스트·제출 현황 | [리마인더 발송](P6) · 파일 열람 |
| 제품 | 제품·인증·재고 요약 | 제품·인증 화면 이동 |
| 계약 | 계약·결제 현황 | [계약 등록] 모달 · [결제 안내 발송] |
| 운영 | 운영 사이클·캠페인 요약 | 운영 화면 이동 |
| 노트 | 코멘트·멘션 | @멘션 → Slack 알림 · 13 |

### 5.2.3 리드 가져오기  (s-leadimport)

목적  대량 CSV·수동 등록의 진입점 + 등록 이후 가드레일 안내.

| 요소 | 동작 | 결과 | 권한·연동 |
| --- | --- | --- | --- |
| CSV 업로드 | 업로드→검증 | 컬럼 매핑 · 중복 미리보기(병합/신규) → [등록 실행] | 02 |
| 날짜 그룹 지정 | 선택/생성 | 등록일 기반 코호트 — 대량 발송 그룹핑의 1방식 | 09 §9-C |
| 가드레일 카드 | 열람 | STEP 0 등록 즉시 자동(dedup·담당 후보·브리프) → 당일 담당 수락 → 48시간 첫 컨택 → 7일 방치 차단. '어떤 리드도 조용히 사라질 수 없습니다' | 03 |
| [워크큐]/[SLA 모니터] | 클릭 | 해당 화면 이동 | — |

## 5.3 영업

### 5.3.1 미팅 캘린더  (s-meetings)

목적  팀 전체 줌 미팅 주간/월간 뷰.

| 요소 | 동작 | 결과 | 권한·연동 |
| --- | --- | --- | --- |
| 미팅 칩 | 날짜 셀로 드래그 | '일정 변경 제안' 상태(주황 점선)로 이동 — 상대 동의 시 확정, 줌 일정도 자동 변경 | 08 |
| 미팅 칩 클릭 | 클릭 | 미팅 상세(참석자·회의록 링크) | — |
| [+ 미팅] | 클릭 | 미팅 생성 — 담당자 캘린더 자동 매핑(호스트 이메일=회사 이메일) | 08 |

### 5.3.2 제안서  (s-proposals)

목적  제안서 작성·발송·추적. 금액은 수기로 못 고친다.

| 요소 | 동작 | 결과 | 권한·연동 |
| --- | --- | --- | --- |
| [제안서 생성] | 클릭 | computeQuote 단일 원천 자동 견적 · AI가 브리프·회의록 기반 제안 문구 초안 | 06 |
| 할인 입력 | 20% 초과 시 | 발송 버튼 잠금 + 파트장 결재 자동 생성(승인 시 잠금 해제) | 12 |
| [발송] | 클릭 | P6 미리보기 경유 → 열람 추적 시작 | 09 |

### 5.3.3 계약·결제  (s-contracts)

목적  계약 등록과 결제 확인 관제. 어드민은 안내만, 수납은 glovek(P9).

| 요소 | 동작 | 결과 | 권한·연동 |
| --- | --- | --- | --- |
| [계약 등록] | 클릭 | 모달: 브랜드·종류/기간·조건 빌더·계약서 파일(자산 선택기)·서명 상태 → 저장 시 게이트 재계산 | contracts |
| [결제 안내 발송] | 클릭 | 모달: 수단 선택(glovek 로그인 카드결제 딥링크 / 이메일 링크 / 계약서·이체) → P6 발송 | 07 |
| 결제 확인 패널 | 자동/수동 | 카드=웹훅 자동 확인 · 계약서/이체=수기 확인 버튼(T2+) → 상태값 자동/수동 변경 + 연쇄 전진 | 07·12 |

## 5.4 마케팅

### 5.4.1 마케팅 프로젝트 (2트랙)  (s-mkt)

목적  온보딩 계약과 독립 — 마케팅 단독 브랜드 추가 가능.

| 요소 | 동작 | 결과 | 권한·연동 |
| --- | --- | --- | --- |
| 파이프라인 탭 | 칸반 6컬럼 DnD | 개별 프로젝트 트랙: RFP 접수→제안 작성→제안 발송→협상→계약→실행 | 10 §I-1 |
| [+ 프로젝트] | 클릭 | 모달: 브랜드 선택 + RFP/제안내용/제안현황/계약현황 맵핑 | — |
| 운영대행 탭 | 회차 보드 | 루틴 트랙: 어필리에이트 시딩·라이브커머스 회차 반복 캠페인 — 기간 내 회차 완료 후 지속 관리. [회차 체크]·[다음 회차 생성]·성과 기록 | 10·15 |
| 브랜드 맵핑 탭 | 표 | 브랜드별 프로젝트·계약 매핑 · [마케팅 단독 브랜드 추가] | — |

### 5.4.2 캠페인·윈백  (s-campaign)

목적  세그먼트 기반 정기 마케팅(드랍 리드 윈백 등).

| 요소 | 동작 | 결과 | 권한·연동 |
| --- | --- | --- | --- |
| 세그먼트 정의 | 조건 빌더 | 상태·등급·동의·드랍 사유 등으로 대상 추출 | 09 |
| [발송 만들기] | 클릭 | 발송 센터로 연결(그룹 프리셋 전달) | — |

## 5.5 커뮤니케이션

### 5.5.1 메일함  (s-mail)

목적  회사 계정 수발신 전량이 모이는 단일 수신함(P5).

| 요소 | 동작 | 결과 | 권한·연동 |
| --- | --- | --- | --- |
| 스레드 목록/열람 | 클릭 | 브랜드 카드 자동 링크 · 미분류는 수동 매칭 | 09 |
| [AI 답장 초안] | 클릭 | QnA·카드 맥락 기반 초안 → P6 발송 | 06 |

### 5.5.2 발송 센터  (s-send)

목적  대량 메일·대량 문자의 유일한 통로. 탭: 대량 메일 / 대량 문자 / 발송 로그.

| 요소 | 동작 | 결과 | 권한·연동 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대상 그룹 지정 | 3방식 | ① 리드 등록 날짜 그룹 ② 필터 요소(상태·등급·동의 등) ③ 직접 선택 → 수신자 미리보기 | 09 §9-C |
| 본문 작성 | AI 초안 | 개인화 변수(브랜드명·담당) 삽입 | 06 |
| [대량 발송 실행] | 클릭 | P6 확인 → 발송 큐 등록 → 완료 시 대상 전원 고객 카드에 컨택 기록 자동 + 방치 알림 리셋 | 09 |
| 발송 로그 탭 | 열람 | 전 발송 이력(오픈·클릭·회신) — 개별 발송(브랜드 360 모달)도 합산 | — |

### 5.5.3 QnA 지식베이스  (s-qna)

목적  미팅·메일에서 나온 질문·답변의 축적 — AI 초안의 근거.

| 요소 | 동작 | 결과 | 권한·연동 |
| --- | --- | --- | --- |
| 검색/[답변 등록] | 입력 | 답변 자산화 → AI 초안에 자동 인용 | 06·14 |
| 미답변 큐 | 열람 | 답변 필요 항목 — 홈 카드에도 노출 | — |

## 5.6 온보딩·제품

### 5.6.1 서류·물류  (s-docs)

목적  필수 서류 매트릭스(브랜드×서류)·물류 계약 현황.

| 요소 | 동작 | 결과 | 권한·연동 |
| --- | --- | --- | --- |
| [리마인더 발송] | 클릭 | P6 경유 발송 — 서류 10일 SLA와 연동 | 03 |
| 파일 열람/상태 변경 | 클릭 | 자산 색인 연결 | P7 |

### 5.6.2 제품·인증·재고  (s-products)

목적  브랜드 검색 → 제품 → 인증 서류를 자료 단위로 관리(파일·만료일·상태).

| 요소 | 동작 | 결과 | 권한·연동 |
| --- | --- | --- | --- |
| 브랜드 검색/제품 확장 | 클릭 | 제품별 인증 매트릭스 표시 | 10 §I-2 |
| [서류 업로드] | 클릭 | 자산 선택기 경유 — product_cert_docs에 자료 단위 등록 | P7 |
| [AI 인증 가이드] | 클릭 | FDA 등 요건 자동 체크 · 부족 서류 안내 | 06 |

### 5.6.3 자산 저장소 (드라이브 연동)  (s-assets)

목적  파일·레퍼런스 단일 색인 + 구글 드라이브 양방향 동기화. 탭: 파일 목록 / 레퍼런스 목록 / 드라이브 연동·파트 담당.

| 요소 | 동작 | 결과 | 권한·연동 |
| --- | --- | --- | --- |
| 드라이브 연결 배너 | 상시 표시 | 계정·루트 폴더(GloveK_Assets)·마지막 동기화·신규/변경 반영 수 | 8-2 연동 |
| [🔄 드라이브 동기화] | 클릭 | 수동 동기화(평시 5분 주기 자동) | — |
| [+ 업로드 → 드라이브 저장] | 클릭 | 업로드 모달: 파트 폴더 선택·브랜드 연결(파일명 자동 감지) → 드라이브 저장+색인 등록 | P7 |
| 파일 목록 탭 | 검색·필터 | 출처 배지(드라이브/어드민)·브랜드·파트·연결 카드·담당 · [열기↗] 드라이브 원본 | — |
| 레퍼런스 목록 탭 | 검색·추가 | 성과 콘텐츠(Remake Studio 자동 유입)·제안서 템플릿·베스트 사례·외부 링크. 태그·사용 횟수. AI 초안·제안서에 자동 추천 | 8-10 |
| 드라이브 연동 탭 | 설정 | 폴더↔파트 매핑(01_고객~05_운영정산): 폴더에 올리면 파트·종류 자동 분류, 파일명 브랜드 자동 연결. 삭제 시 아카이브 | 8-2 |
| 파트별 주요 담당 | 지정·저장 | 파트별 기본 담당 select + '지금 수정 중 = 담당' 실시간 표시(P8 규칙) | 12 |

## 5.7 운영·정산

### 5.7.1 운영 사이클  (s-ops)

목적  주차별 운영 런(시딩·라이브·콘텐츠·CS) 체크보드.

| 요소 | 동작 | 결과 | 권한·연동 |
| --- | --- | --- | --- |
| [회차 완료]/이슈 기록 | 클릭 | 사이클 진행 기록 — 루틴 마케팅과 동일 엔진(ops_cycles) | 15 |

### 5.7.2 정산  (s-settle)

목적  정산 런·지급 현황 + 해지·환불 처리.

| 요소 | 동작 | 결과 | 권한·연동 |
| --- | --- | --- | --- |
| [정산 확정] | 클릭 | T2+ 확정 — 위약·일할 계산은 17 규정 | 12·17 |

## 5.8 AI·관리

### 5.8.1 AI 인사이트  (s-insights)

목적  전환 퍼널·이탈 예측·등급 분포 분석 뷰.

| 요소 | 동작 | 결과 | 권한·연동 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기간·세그먼트 필터 | 선택 | 분석 갱신 | 06 |

### 5.8.2 결재함  (s-approvals)

목적  할인 초과·드랍·환불 등 결재 대기 목록.

| 요소 | 동작 | 결과 | 권한·연동 |
| --- | --- | --- | --- |
| [승인]/[반려] | 클릭 | 승인 시 원 액션 자동 실행(플로우⑥). 발송류 승인은 P6 미리보기 경유 | 12 |

### 5.8.3 Slack 알림 관리  (s-slack)

목적  이벤트→채널 라우팅 표 + 알림 on/off + 양방향 설정.

| 요소 | 동작 | 결과 | 권한·연동 |
| --- | --- | --- | --- |
| 라우팅 표/토글 | 설정 | 이벤트별 채널·수신자·양방향(슬랙에서 승인) 제어 | 05 |

### 5.8.4 설정 (계정 관리)  (s-settings)

목적  계정별 회사 이메일·줌 계정·Slack 연동, 역할·팀 지정.

| 요소 | 동작 | 결과 | 권한·연동 |
| --- | --- | --- | --- |
| 계정 프로비저닝 | 생성 | 회사 이메일+줌+Slack 동시 발급(12 §3-B) — 개인 채널 금지 정책 고지 | 12 |

### 5.8.5 사용 가이드 / 브랜드 포털  (s-guide · s-portal)

목적  AI 적용 섹터 맵·역할별 매뉴얼(19 문서의 화면판) / 브랜드사 셀프서비스(서류 제출·진행 확인·결제) 미리보기.

## 5.9 세부 스텝 플로우 7종

각 플로우 화면은 스텝이 잠금 상태로 시작하며 버튼을 눌러야 다음이 열린다(전 스텝 실제 조작 가능). 교육·검증용.

| 플로우 | 스텝 구성 | 핵심 규칙 |
| --- | --- | --- |
| ① 리드 유입 | 메타 광고 → 웹훅 수신 → dedup → 담당 후보 → 수락 → AI 브리프 | 등록 즉시 STEP 0 자동 |
| ② CSV 대량 등록 | 업로드 → 매핑 → 중복 리포트 → 날짜 그룹 → 등록 | 중복은 병합, 신규만 생성 |
| ③ 줌 미팅 | 예약 → 자동 매핑 → 회의록 수집 → AI 팔로업 초안 → 설문 | 호스트=담당 자동 감지 |
| ④ 게이트·SLA | 게이트 422 차단 → 보완 → 통과 → SLA 타이머 → 에스컬레이션 | 3중 방어 체험 |
| ⑤ 제안→계약→결제 | 1 제안서 작성(자동 견적) → 2 할인 결재(조건부: 20% 이하 자동 통과) → 3 발송·추적 → 4 계약 확정 → 5 결제 안내 발송 → 6 결제 확인 → 상태 전진 연쇄 5단계 | 돈은 glovek이 받고 확인은 자동 |
| ⑥ 결재 | 드랍 요청 → 결재 생성 → 파트장 승인 → 원 액션 자동 실행 | 권한 없어도 막히지 않음 |
| ⑦ 초대·계정 | 계정 생성 → 회사 이메일·줌 프로비저닝 → 역할 지정 → 첫 로그인 | 개인 채널 금지 고지 |

# 6. 데이터 모델 요약 (핵심 테이블)

| 테이블 | 역할 | 핵심 필드·규칙 |
| --- | --- | --- |
| brands (원장) | 1 브랜드 = 1 행 | state(전진 전용 enum)·grade(S/A/B/C)·5대 지표(원천+보정값)·담당·날짜 그룹·is_test/archived (hard-delete 금지) |
| brand_company | 회사 정보 | 사업자정보·세금계산서·정산계좌·브랜드정보 — 심층분석 입력값 |
| contacts / state_transitions | 접촉·상태 이력 | 모든 발송(개별+대량)·통화·미팅이 contact 기록으로 — 타임라인 원천 |
| meetings | 줌 미팅 | zoom_meeting_id·호스트(=담당)·회의록·AI 팔로업 — 웹훅으로 자동 등재 |
| proposals / contracts / payments | 제안·계약·결제 | computeQuote 스냅샷·할인 결재 링크·결제 확인(webhook/manual)·확인자 |
| bulk_sends / lead_group | 대량 발송·날짜 그룹 | 그룹 3방식·수신자 스냅샷·결과(오픈·클릭)·카드 기록 fan-out |
| mkt_projects | 마케팅 2트랙 | kind=project(파이프라인 스테이지) ¦ routine(회차) · 온보딩 계약과 독립 |
| ops_cycles | 운영·루틴 회차 | campaign_type: affiliate_seeding / live_commerce / content_remake — 운영과 루틴 마케팅 공용 |
| product_cert_docs | 제품별 인증 자료 | 제품×인증×자료 단위 — 파일(자산 링크)·만료일·상태 |
| assets / asset_refs | 자산·레퍼런스 색인 | drive_file_id·출처(drive/admin)·파트·브랜드 링크·버전·담당(마지막 수정자). 레퍼런스: 유형·태그·사용 횟수 |
| part_owners | 파트별 기본 담당 | 파트×기본 담당 — P8 규칙의 기본값 |
| users / approvals | 계정·결재 | 회사 이메일·줌 계정·역할(T0~T3)·파트 / 결재 요청·승인 시 원 액션 실행 |

# 7. 외부 서비스 연동 — 정의와 개발 투두

※ 각 연동: 목적 → 방식 → 사전 준비 → 개발 투두(체크리스트) 순. 기간은 1인 개발 기준 순수 작업일 추정.

## 7.1 Zoom (미팅·회의록)

목적  미팅 자동 생성·변경, 담당자(호스트) 자동 매핑, 회의록·녹화 자동 수집 → AI 팔로업.

방식  Server-to-Server OAuth 내부 앱(마켓플레이스 심사 불요) + Webhooks. 미팅 제안은 예약 링크(Zoom Scheduler) 또는 시간 제안(생성 API).

사전 준비  회사 Zoom 워크스페이스(유료 — 클라우드 녹화 포함 플랜), 담당자 계정을 회사 이메일로 통일, S2S 앱 생성(account_id·client_id·secret), 웹훅 수신 URL(HTTPS)·시크릿 토큰.

개발 투두

- ☐ S2S 토큰 발급·갱신 모듈 (account_credentials grant)

- ☐ 미팅 CRUD API 래퍼: 생성(담당 userId로)·PATCH(캘린더 DnD 일정 변경)·삭제

- ☐ 웹훅 엔드포인트 /webhooks/zoom: meeting.created/updated/ended, recording.completed — 서명 검증 + endpoint.url_validation 응답

- ☐ 호스트 이메일 → users 매핑 → meetings 자동 등재(직접 잡은 미팅 포함)

- ☐ recording.completed → 녹취 다운로드 → STT/요약 파이프라인 → 회의록 저장 → AI 팔로업 초안 생성 잡

- ☐ 예약 링크 플로우: Scheduler 링크 발급·발송, 예약 확정 웹훅 → 캘린더 등재 + 카드 기록

예상 기간  4~6일 (녹취 요약 파이프라인 포함 시 +2~3일)

## 7.2 Google Drive + Calendar (자산·일정)

목적  자산 저장소의 원본 스토리지 — 양방향 동기화, 폴더↔파트 자동 분류, 전 첨부의 단일 원천(P7). 캘린더는 미팅 뷰 동기화.

방식  Google Workspace + Drive API v3(공유 드라이브 권장) — files.list/get/create, changes.watch(푸시) 또는 changes.list 폴링(5분). Calendar API v3 events CRUD.

사전 준비  Workspace 관리자 권한, GCP 프로젝트 + 서비스 계정(도메인 전체 위임) 또는 OAuth 공용 계정, 공유 드라이브 GloveK_Assets + 파트 폴더 5개 생성.

개발 투두

- ☐ 서비스 계정 인증 + 공유 드라이브 접근 설정

- ☐ 동기화 워커: changes 폴링(page token 관리) → 신규/변경/삭제 diff → assets 색인 upsert (삭제는 archived)

- ☐ 폴더→파트 매핑 규칙 + 파일명 브랜드명 매칭(원장 이름 인덱스) → 자동 연결

- ☐ 업로드 API: 어드민 업로드 → 해당 파트 폴더에 files.create → 색인 등록 (같은 파일명 버전 증가)

- ☐ 자산 선택기 백엔드: 색인 검색(파일명·브랜드) + 최근 파일 + webViewLink 반환

- ☐ 민감서류 필터: 지정 폴더/태그는 색인 제외(P10)

- ☐ Calendar: 담당자 캘린더에 미팅 이벤트 upsert(줌 링크 포함) — Zoom 웹훅과 이중 등록 방지 키

예상 기간  5~7일

## 7.3 Meta Lead Ads (리드 유입)

목적  페이스북·인스타 광고 문의 DB를 실시간 수신 → 원장 자동 등록(STEP 0).

방식  Meta App + Webhooks(leadgen 필드 구독) + Graph API(리드 상세 조회). 페이지 구독 + 페이지 액세스 토큰.

사전 준비  Meta Business 계정·앱 생성, 페이지 관리자 권한, leads_retrieval 권한 심사(App Review), 웹훅 검증 토큰.

개발 투두

- ☐ 웹훅 엔드포인트 /webhooks/meta: 구독 검증(hub.challenge) + leadgen 수신

- ☐ leadgen_id → Graph API 리드 상세 조회 → 필드 매핑(양식별 매핑 테이블)

- ☐ dedup 파이프라인 통과(P1) → 원장 등록 + 날짜 그룹 자동 + 담당 후보 배정 + AI 브리프 잡

- ☐ 토큰 만료 관리(장기 토큰 갱신) + 실패 재시도 큐

- ☐ 과거 리드 백필: 폼별 leads 일괄 조회 스크립트

예상 기간  3~4일 (+App Review 대기 1~2주, 병행 가능)

## 7.4 glovek.space (기존 시스템·결제)

목적  셀프진단 결과(5대 지표 원천)·회원·구독 데이터 읽기 + 결제 완료 신호 수신 + 결제 안내 딥링크.

방식  DB read-only 리플리카(또는 내부 API) + 결제 웹훅(glovek 서버 → 어드민) + 딥링크(로그인 후 결제 페이지 직행).

사전 준비  glovek DB 읽기 전용 계정(쓰기 권한 없는 계정으로 강제 — P11), 결제 이벤트 훅 삽입 지점 협의, 서명 시크릿.

개발 투두

- ☐ read-only 커넥션 + 진단·회원·구독 조회 모듈 (원장과 이메일/사업자번호 매칭)

- ☐ 결제 웹훅 수신: payment.completed(구독·온보딩·개런티) → payments 기록 → 상태 자동 전진(연쇄)

- ☐ 웹훅 서명 검증 + 멱등 처리(중복 이벤트 무시)

- ☐ 결제 안내 딥링크 생성(브랜드별 결제 페이지 URL + 추적 파라미터)

- ☐ 셀프진단 → 5대 지표 동기화(보정값이 있으면 보정값 우선 규칙 유지)

예상 기간  3~5일 (glovek 측 훅 작업 별도 협의)

## 7.5 이메일 (Google Workspace Gmail)

목적  P5 발신 채널 통제의 심장 — 회사 계정 수발신 전량 수집·카드 연결, 개별·대량 발송, AI 초안 발송.

방식  Gmail API(도메인 전체 위임 서비스 계정) — users.messages.list/get(수집), users.messages.send(발송), watch+Pub/Sub(실시간 수신). 대량 발송은 발송 큐로 rate 제어.

사전 준비  Workspace 관리자: 서비스 계정 도메인 위임 승인(scope: gmail.readonly, gmail.send), 수집 대상 계정 목록(직원 회사 계정), SPF/DKIM/DMARC 정렬 확인.

개발 투두

- ☐ 계정별 watch 등록 + Pub/Sub 구독 → 신규 메일 수신 파이프라인

- ☐ 수신 메일 파싱 → 발신자 이메일로 원장 매칭 → 카드 타임라인 연결(미매칭은 메일함 '미분류')

- ☐ 발송 모듈: 개별(브랜드 360 모달)·대량(발송 센터) 공용 — From은 항상 회사 계정, 개인 계정 발송 차단

- ☐ 대량 발송 큐: rate limit(Workspace 일 한도) 준수·배치 처리·실패 재시도·수신거부 링크

- ☐ 오픈·클릭 추적(픽셀+리다이렉트) → 발송 로그 집계

- ☐ 발송 완료 → 대상 전원 contact 기록 fan-out + 방치 SLA 리셋

예상 기간  6~8일

## 7.6 문자 SMS/LMS (국내 발송사)

목적  지정 번호(1533-06xx) 단일 발신 — 개별·대량 문자, 수신 문자 수집(웹훅 지원사 선택 시).

방식  국내 문자 API(솔라피/알리고/NHN Cloud 등 — 발신번호 사전등록제) REST 발송 + 결과 웹훅. 광고성 문자는 (광고) 표기+080 수신거부 의무.

사전 준비  발신번호 사전 등록(통신사 서류), 발송사 계정·API 키, 080 수신거부 번호 계약(대량 광고 발송 시).

개발 투두

- ☐ 발송 모듈: 개별(브랜드 360 모달)·대량(발송 센터) 공용 — 발신번호 고정, 90바이트 초과 시 LMS 자동 전환

- ☐ 결과 웹훅/폴링 → 발송 로그(성공·실패·사유) + contact 기록 fan-out

- ☐ 광고/정보성 분류 → 광고성은 (광고)·수신거부 문구 자동 삽입, 수신 동의 필터(동의 없는 대상 제외)

- ☐ 수신거부(080) 목록 동기화 → 발송 대상 자동 제외

예상 기간  2~3일

## 7.7 Slack (알림·양방향 승인)

목적  이벤트→채널 라우팅, 카드형 알림, 슬랙에서 바로 승인·수락(양방향).

방식  Slack App(Bot Token) — chat.postMessage(Block Kit), Events API, Interactivity(버튼 액션 → 어드민 API 호출).

사전 준비  워크스페이스 앱 설치 권한, 채널 설계(#유입, #sla, #결재 등), 서명 시크릿.

개발 투두

- ☐ 알림 발송 모듈 + 이벤트→채널 라우팅 테이블(어드민 Slack 알림 관리 화면과 연동)

- ☐ Block Kit 카드 템플릿(유입·SLA·결재·결제 확인 등) + 처리 후 메시지 갱신(✓ 처리됨)

- ☐ Interactivity 엔드포인트: [수락]/[승인] 버튼 → 서명 검증 → 어드민 API 실행 → 결과 반영

- ☐ 알림 on/off 설정 반영 + 개인 DM vs 채널 정책

예상 기간  3~4일

## 7.8 AI 엔진 (Claude API)

목적  브리프 생성·메일/제안 초안·5대 지표 재진단·기업 심층분석·회의록 팔로업·QnA 답변 초안·일일 리포트.

방식  Anthropic Claude API — 용도별 프롬프트 템플릿 + 컨텍스트 조립(카드 요약·QnA·레퍼런스). 실행은 워커(큐) 비동기. P12: AI는 초안만, 실행은 사람 승인.

사전 준비  API 키(조직), 용도별 모델 선택(초안=경량, 심층분석=상위), 월 사용량 상한 설정.

개발 투두

- ☐ 프롬프트 템플릿 레지스트리(용도 10종) + 컨텍스트 빌더(민감정보 제외 — P10)

- ☐ AI 잡 큐: 유입 브리프·팔로업·재진단·심층분석 — 재시도·타임아웃·비용 로깅

- ☐ 심층분석 파이프라인: 사업자번호 조회(공공 API)+자사몰/스토어 크롤링 → 구조화 → 분석 프롬프트 → 카드 저장

- ☐ 초안 → 담당 승인 UI 연결(P6·P12) — AI 산출물은 항상 draft 상태로 저장

- ☐ 품질 로깅: 초안 수정률·재생성률 집계(개선 루프)

예상 기간  5~7일 (크롤러 포함 시 +3일)

## 7.9 Remake Studio (콘텐츠 AI)

목적  성과 있는 콘텐츠 기반 AI 재생산(glovek.space/remake/studio) — 성과 기준 충족 콘텐츠를 레퍼런스 목록에 자동 유입.

방식  내부 API 또는 공유 DB — 성과 지표(조회·전환) 기준 충족 시 asset_refs에 자동 등록.

사전 준비  Remake Studio 측 성과 데이터 접근 방식 협의, 유입 기준(임계값) 정의.

개발 투두

- ☐ 성과 콘텐츠 조회 모듈 + 임계값 필터

- ☐ 레퍼런스 자동 등록 잡(중복 방지) + '성과 콘텐츠' 유형 태깅

- ☐ 루틴 캠페인(콘텐츠 리메이크 회차)에서 레퍼런스 바로 사용 연결

예상 기간  2일

## 7.10 기타 (사업자 조회·오류 추적)

목적  사업자번호 진위·휴폐업 확인(심층분석·원장 검증), 오류·성능 모니터링.

방식  국세청 사업자등록 상태조회 API(공공데이터포털) · Sentry(오류) · 업타임 모니터.

사전 준비  공공데이터포털 API 키, Sentry 프로젝트.

개발 투두

- ☐ 사업자 상태조회 래퍼(등록 시·심층분석 시 호출, 결과 캐시)

- ☐ Sentry SDK 연동(프론트+백) + 웹훅 실패 알람(Slack #dev)

예상 기간  1일

## 7.11 연동 우선순위·의존 관계

| 순서 | 연동 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 이메일(7.5) + Slack(7.7) | P5 발신 통제와 알림이 전 기능의 기반 — 다른 모듈이 모두 이 위에서 동작 |
| 2 | Meta(7.3) + glovek(7.4) | 리드 유입과 5대 지표·결제 확인 — 원장 파이프라인 완성 |
| 3 | Zoom(7.1) | 미팅 자동화 — 영업 퍼널의 핵심 자동화 |
| 4 | Drive(7.2) | 자산 저장소 실연동 — 그 전까지 어드민 로컬 업로드로 운영 가능 |
| 5 | AI(7.8) 고도화 | 기본 초안은 1단계부터 최소 탑재, 심층분석·크롤러는 후행 |
| 6 | SMS(7.6) · Remake(7.9) · 기타(7.10) | 독립 모듈 — 병렬 처리 가능 |

# 8. 서버·인프라

## 8.1 아키텍처 구성

| 구성요소 | 역할 | 권장 스택 |
| --- | --- | --- |
| 어드민 웹앱 | 본 문서의 26개 화면 — SPA/SSR | Next.js (React) + TypeScript |
| API 서버 | 원장·게이트·결재·발송 등 비즈니스 로직. 게이트 검증은 여기서 강제(P3) | Node.js (NestJS) 또는 Next.js API routes — 단일 리포지토리 권장 |
| 웹훅 게이트웨이 | Zoom·Meta·glovek·문자·Slack·Pub/Sub 수신 — 서명 검증 후 큐 투입만(빠른 200 응답) | API 서버 내 /webhooks/* + 큐 |
| 워커 (비동기 잡) | 동기화(Drive)·발송 큐(메일/문자)·AI 잡·SLA 타이머·에스컬레이션 크론 | BullMQ (Redis) — 잡별 큐 분리·재시도·rate limit |
| DB | 원장·이력·색인 — 단일 진실 | PostgreSQL 15+ (관리형: RDS/Supabase/Neon) |
| 캐시·큐 브로커 | 세션·큐·rate limit | Redis (관리형) |
| 파일 스토리지 | 자산 원본 = Google Drive(P7). 시스템 생성물(리포트·녹취)은 S3 호환 | Google Drive + S3(또는 R2) |
| 인증 | 직원 로그인 — 회사 계정 SSO | Google Workspace OAuth (도메인 제한) + 역할은 DB(RBAC) |

## 8.2 환경·배포

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 환경 3단계 | dev(로컬) → staging(실연동 테스트 — 별도 웹훅 URL·테스트 계정) → production |
| 배포 | Git 기반 CI/CD(GitHub Actions). 웹=Vercel 또는 컨테이너, 워커=Fly.io/Railway/ECS 등 상시 프로세스 |
| 도메인·TLS | admin.glovek.space(웹) · hooks.glovek.space(웹훅) — HTTPS 필수(웹훅 요건) |
| 시크릿 관리 | 환경변수/시크릿 매니저만 — 코드·문서에 키 금지(P10). 연동별 키 로테이션 절차 문서화 |
| 마이그레이션 | 정규 번호제(001 init → 007 lifecycle) — 18 문서의 Phase 순서를 따름 |

## 8.3 보안·운영

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| RBAC | 역할 3축(파트×직급 T0~T3×브랜드 담당) — 모든 변이 API에서 서버 검증. UI 숨김은 보조일 뿐 |
| 감사 로그 | 상태 전이·결재·발송·결제 확인·담당 변경 전량 기록(누가·언제·무엇을) — 삭제 불가 |
| 웹훅 보안 | 전 웹훅 서명 검증 + 멱등 키(중복 이벤트 무시) + 실패 재시도 큐 + 실패 알람(Slack) |
| 개인정보 | 수집 최소화·마케팅 수신 동의 필드·발송 시 동의 필터. 민감서류는 P10 규칙 |
| 백업·DR | DB 일 백업+PITR(관리형 기본) · Drive는 자체 버전 관리 · 복구 절차 리허설 분기 1회 |
| 모니터링 | Sentry(오류) · 업타임 체크(웹·웹훅) · 큐 적체 알람 · AI 비용 일 집계 → #dev 채널 |
| SLO | 어드민 가용성 99.5% · 웹훅 수신 유실 0(재시도로 보장) · 발송 큐 지연 5분 이내 |

## 8.4 월 운영 비용 개략 (초기 규모 기준)

| 항목 | 개략 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 호스팅(웹+워커) | $40~100 | Vercel Pro + 워커 소형 인스턴스 |
| DB+Redis (관리형) | $30~80 | 초기 소형 → 브랜드 증가 시 스케일 |
| Zoom | 기존 워크스페이스 플랜 | 클라우드 녹화 포함 플랜 필요 |
| Google Workspace | 기존 계정 | Drive·Gmail·Calendar API는 무료(쿼터 내) |
| 문자 발송 | 건당 과금 | SMS 약 9~15원/건, LMS 30~40원/건 수준 |
| Claude API | $50~300 | 사용량 비례 — 초안류는 경량 모델로 절감 |
| 기타(Sentry 등) | $0~30 | 무료 티어 시작 가능 |

# 9. 구축 로드맵 (개발 착수 순서)

| Phase | 범위 | 포함 연동 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 코어 원장 | DB 스키마·원장 CRUD·상태 게이트·RBAC·감사 로그·홈/보드/워크큐/브랜드360 골격 | 이메일 발송(최소)·Slack 알림 | 리드 등록→상태 전진→알림이 끝까지 돈다 |
| 2. 유입·SLA | Meta 웹훅·CSV 등록·날짜 그룹·SLA 타이머·에스컬레이션·가드레일 | Meta·glovek(진단 읽기) | 광고 리드가 자동 등록되고 방치가 잡힌다 |
| 3. 영업 자동화 | 줌 연동·미팅 제안·회의록→팔로업·제안서(견적 단일 원천)·결재 | Zoom·AI(초안) | 미팅→팔로업→제안 발송이 반자동으로 돈다 |
| 4. 계약·결제 | 계약 등록·결제 안내·웹훅 확인·수기 확인·연쇄 전진 | glovek(결제 웹훅) | 결제 확인이 자동으로 상태를 민다 |
| 5. 커뮤니케이션·자산 | 메일함(전량 수집)·발송 센터(대량)·문자·자산 저장소(Drive)·레퍼런스 | Gmail watch·SMS·Drive | P5·P7 철칙이 시스템으로 강제된다 |
| 6. 운영·확장 | 운영 사이클·마케팅 2트랙·정산·해지환불·포털·심층분석·Remake | AI 고도화·Remake | 온보딩 후 운영·정산까지 어드민 안에서 |

※ 각 Phase는 18-MASTER-BUILD-ORDER의 착수 프롬프트·마이그레이션 번호와 1:1로 정합. 본 문서 v1.0은 UI 프로토타입 v2.5 기준이며, 이후 요구 변경은 20 문서(기능정의)와 본 문서에 동시 반영한다.